山西共达简报

山西共达建设工程项目管理有限公司  2016年第12期（总第72期 2016年12月28日）

尊敬的各位同仁、合作伙伴、社会各界朋友们：

新年好!

我们共同经历了一个充满各种滋味的2016年，又一起迎

来了2017年。在这样一个举世同庆的日子里，祝所有的新

老朋友，在新的一年里，身体健康，工作顺利，阖家幸福!

过去的一年，是开拓创新的一年，是努力拼搏的一年，也

是公司值得骄傲的一年。过去的一年，我们共同经历了风风雨

雨，正是因为有了您的支持与信任，我们才能得到如今的硕果；

过去的一年，广大员工，沿着公司发展的方向，兢兢业业，努

力拼搏，爱岗敬业，朝着共同的目标一同奋进，取得了巨大

的成绩！

在即将到来的2017年里，我们由衷的期待与您的进一步

合作，携手再创一个丰收的2017!

新年、新事、新开始、新起点、定有新的收获，祝朋友们

事事如意，岁岁平安！

最后，再次祝福大家新年快乐！

王京民

将党建工作落实到经营管理全过程

山西共达建设工程项目管理有限公司党支部

“中共山西共达建设工程项目管理有限公司支部”，于2012年4月成立。现有党员30余人。党支部成立以来，党支部工作一直紧紧围绕企业经营这个中心，充分发挥党员模范先锋作用，给员工树立勤奋敬业的榜样，同时，党的组织建设和组织生活得开展始终坚持与企业文化相结合，凝聚人心，形成合力，有力地促进了企业的健康发展。我们的主要做法是：

一、加强党支部建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用。

1、结合企业具体情况，按照有利于党支部自身建设、有利于加强和改善党的领导、有利于企业发展的原则，按照标准党支部的要求，我们设立了专门的党员活动室。

2、按时进行了支部换届改选工作。

3、以“两学一做”为契机，抓好支部内的“三会一课”、民主生活会和组织生活会制度的落实。

4、深化党内创建活动，我公司党支部非常重视发展党员工作，始终把此项工作列入党支部工作的要点，定期研究培养发展工作，分层次、分重点培养。现已有4名积极分子，其中1名已经过培训，并进入数据库。

二、党建工作与企业文化建设紧密结合，文明创建步入常态。

1、构建了企业宣传平台。近几年来，我们创办了企业简报（月刊）共71期、建立

了企业网站（http://www.sxgdgs.com）。并设有党建专栏，通过简报、网站的宣传平台，让基层员工和更多的人了解企业状态，做好上情下达和下情上传的纽带工作。我们还印发了《员工手册》、开展项目部悬挂“山西共达”广告牌活动。起到了宣传和增加社会监督的作用。我们还多次在监理协会报刊上发表文章，并荣获2016年度优秀网站奖、通联先进单位奖、优秀内刊银页奖；荣获三晋监理三、四届通联工作标兵单位奖、三晋监理三、四届撰写论文先进单位奖。

2、积极组织开展各类活动，大大丰富了员工的文化生活。

三八妇女节，召开全公司女职工座谈会；五四青年节，组织青年员工进行爬山和义务植树活动；七一组织全体党员红色旅游，重温入党誓词；9月份，对每位高考学子进行“金秋助学”活动；春节前对困难老党员进行看望和慰问。通过这样的活动，即丰富了职工的文化生活又激发了员工的工作热情，增强了员工的归属感和公司的凝聚力，增强了员工的爱企爱国精神。

三、党建工作与实施人才战略相结合，注重加强人才培养。

1、校企合作，携手共赢。我公司与太原城市职业技术学院工程经济系签署企校合作协议，双方本着资源共享、优势互补、共同发展的原则，开展“技能人才、兴办校企”及相关方面的深度合作。将高校优秀教师请进来，为员工做专业、高端知识培训。

2、注重加强员工的学习培训。按项目进展情况，采取分内容、分专业培训，分项目、分地区培训，采取现场咨询、电话咨询等方式，组织每月至少一次的总监（代）培训。

- 为员工办实事。签订《劳动合同》，建立和完善员工工资增长机制。为符合要求的员工，上养老保险、医疗保险，并对工作突出贡献大的员工进行加薪奖励。每年夏季为每位员工发放夏季福利。

四、 党建工作落实到经营管理全过程，增强了企业的社会责任感、提高了知名度。

几年来，由于党支部注重将党建工作与经营管理工作相结合，大大增强企业的社会责任感和提高了知名度。员工的精神面貌有了较大改观，综合素质有了很大提高。每位员工都能积极为社会做贡献。例如：我公司晋城项目监理部李飞为突逢家庭变故的靳龙富一家捐款（黄河新闻网晋城讯报道）；前段时间，并州东街第二社区进入冬季取暖期间，因管道阀门破裂无法供暖。我公司青东项目部员工，和太原龙城投资南部置业有限公司青年东街7号地块山西二建项目部及建设单位现场代表一起，急居民所急，共同商讨为驻地百姓抢修，经过两个白天和一个夜晚紧急抢修，最终于第二天下午完成，经过试水打压合格，暖气送水成功，居民家里变得暖和起来了。并二社区送来锦旗以表感谢！今年5月份，我们组织公司党员和部分员工到慕云山生态园义务植树，并建立了“共达林”。

成绩只能说明过去。党的十八大对非公党建工作提出了新的要求和新的方向。结合新形势、新任务，我们要更加努力加强学习，不断完善和提高，团结支部一班人，带领支部全体党员，同心同德，认真学习贯彻党的十八大精神，在上级党委的正确领导下，充分发挥党支部的战斗堡垒作用，发挥党员的

先锋模范作用，搞好公司的各项工作，积极

参与社会公益活动，全力完成好上级党委安排的各项工作。将支部带成一支遵纪守法、听党话、跟党走，能打硬仗的队伍。

五、下一步党建工作打算

1、继续加强党员干部党风党纪教育，把反腐倡廉工作作为一项长期重大政治任务来抓，利用各种会议、板报、书刊等多种形式进行警示教育，增强党员干部队伍的心理防线，营造风清气正的氛围。

2、继续加强党员、干部的理论水平，认真学习党的政策方针，推进基层民主建设，提高全公司党员、干部的业务水平和实际工作能力，增强党的凝聚力和战斗力。

3、优化党员结构，抓好党员发展。在实际工作中，坚持高标准、严要求，依党章、按程序，积极慎重做好发展党员工作。

总结过去，汲取经验，在今后的工作中我们将继续努力，加强学习，多为群众办实事，办好事，总结工作中存在的不足之处，脚踏实地，实事求是，为公司的发展做出更大贡献。

*********************************************************************************

公 司 简 讯

★2016年12月14日公司总经理、党支部书记王京民参加了“职工新街党工委2016年度基层党组织书记党建述职评议大会”，参加会议的有9家社区党支部,一家机关党支部。王总作为非公党支部代表出席会议，并做了题为“将党建工作落实到经营管理全过程”的现场述职，公司支部党建工作得到了上级领导的充分肯定。（红梅）

★12月15日太原市旭丰房地产开发公司来我公司考察，王京民总经理接待考察人员，向对方介绍公司经营管理情况，并到森海湾二期项目部现场考察。（综办）

★本月国家注册监理工程师初始注册有：宿文平、金俊、张红艳、冯峥嵘、韩志强、吕俊婵、刘红刚等7人，变更注册：史宝义1人。（丽娜）

★12月10日、12月16日我公司分别在太原市城市职业技术学院和山西职业技术学院参加2017年毕业生校园招聘会，为公司发展储备人才。（丽娜）

监理部简讯

受雾霾天气影响，市政府下达治理污染环境举措，森海湾二期工程土建施工全部停工。现场电气安装、窗户安装、消防管道、通风安装、一期钢结构共有7个班组继续施工，分包队伍多、立体交叉作业，安全形势严峻。在项目监理部的强力推动下，12月6日在工地甲方会议室召开了有甲方、监理、总包、劳务和科森消防公司及其他分包队全体施工人员参加的安全教育大会，提高每一个人的安全意识，将安全监理工作贯穿施工全过程。(森海湾)

总结选登

富士康龙城科技生活园工程监理工作总结

富士康龙城科技生活园项目监理部

一、工程基本概况：

2016年由山西共达监理的富士康龙城科技生活园项目，工程内容有：二期工程、三期工程高层住宅、低层别墅车库幼儿园共计约47万平米：建设单位：鑫龙房地产开发（太原）有限公司，浙江海天建设集团有限公司总承包。

本项目由朱芳晋担任总监，二期、三期各设总监代表1名，土建工程师 10名，水暖工程师2名，电气工程师1名监理员5名，资料员2名。

二、工程进度控制情况：

本项目今年的重点是进度，因为在本项目中的26#楼（小学）工程，今年9月就要开学使用，所以它成了本项目的重中之重。为了保证按时完成任务，我们组织了冬季施工，在最冷的一月份，三九天搭设暖棚进行施工。一直干到离春节仅剩三天才停止施工。刚过初五，工地又恢复施工，可谓在争分夺秒地抢进度。为了协调好施工，每天晚上参建各方都要召开会议，解决当天发生的问题，安排次日的工作。经过参建各方的共同努力，终于在8月20日基本完成施工。将工程交付校方做开学的准备工作，并于8月26日通过竣工验收，保证了9月1日按时开学。如期完成了本项目的重点工程。

其他工程大多也完成了进度计划，只有24#、25#楼因多方面原因，进度滞后，三期洋房滞后。

三、工程质量控制情况：

在抢进度的情况下，监理也对质量进行了严格的控制，监理人员按照“监理规范”和国家有关施工的验收规范，对工程质量进行了严格监管控制，采取事前，事中，事后控制。严格验收把关，确保施工质量。如在7#地库和8#地库之间的回填土，因工期较紧，回填土含水率较高，无法分层碾压。给以后上部小学操场留下了质量隐患，对此事监理单位抓住不放，要求拿出确实可行的方案进行处理。经过与建设单位的协商，最终在东西地库的回填土上加做了钢筋混凝土盖板，妥善的处理了此事，小学操场的质量有了保障。还有在基础和主体施工中，我们严把材料进场关和各工序验收关。对在施工中发现的问题，及时给施工单位指出，要求改正,对较大的问题，则发出监理通知单，要求改正。在装饰阶段的施工中，对发现的质量问题，坚决要求返工。在质量控制方面，我们重点采取了事前控制和过程控制，把可能发生的问题解决在萌芽状态。这样既能保证施工质量，也能提高施工进度，使得质量得到了有效控制。

四、工程造价控制情况：

在工程造价控制方面，监理与建设单位工地代表积极配合，严格控制工程费用变更事项，除为了确保质量和进度的必要投入外，其它方面严控增加

投资，有效地实施了对投资的控制。

五、安全管理：

安全是参建单位齐抓共管的大事，本项目每周五都要进行建设单位、监理单位、施工单位共同参加的联合大检查，对发现的安全隐患，要求施工单位进行整改，把事故消除在未发之前。在安全监管方面，我们采取事前控制，防患于未然，避免了事故的发生，同时还要求施工单位对进场工人进行安全教育，建立安全资料，通过严格的安全管理，确保了施工安全。

六、信息合同管理

本项目监理部建立了完整的资料管理制度，对往来信息归档记录保存，工程资料严格按市质监站和档案馆要求填写整理，工程变更及核定及时形成资料，并完善参建各方签字，做到资料与施工同步进行，保证资料的及时，准确，完整。

合同管理方面，对今年新开工程和新进场的施工单位，及时收集企业资质与合同，建立档案，实施管理。  在我们的努力工作下，信息与合同管理处于有效控制之中。

七、施工管理与协调：

本项目监理部今年开工项目较多，参建队伍也多，各施工单位之间交叉作业频繁，难免有纠纷或矛盾，我项目监理部为协调这些矛盾，做了大量的工作，有效地缓解和处理了这些矛盾，使施工得以正常进行。

八、监理工作成效

今年是本项目的关键年，鉴于去年我公司的工作得到了建设单位的认可，又将三期工程交给我方监理，任务量翻了一番，再加上小学工程9月1日前必须交付使用，任务重，工期急就成了今年的主体。公司领导针对本项目的特点，及时对管理模式进行了调整，设一名总监总负责本项目，另设两名总代分管二期与三期，并配备了满足工作需要的专业监理工程师和监理员，使得项目监理机构能高效合理的运作。

九、明年工作计划和人员安排

由于我公司已同建设单位建立了相互信任的合作关系，建设单位又将四期工程交给我公司监理，这是建设单位对我们工作的肯定和认可，我们绝不辜负建设单位对我们的信任。明年将根据工作需要适时调整监理人员。保证项目监理部有序高效的工作。按时向建设单位交付一个放心满意的工程，也为维护共达公司的声誉和社会形象做出我们的贡献。